Załącznik nr 2 do SWZ

WZÓR UMOWA NR ……../2021

zawarta w dniu ………. 2021 roku w Krynkach pomiędzy:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………  - ……………………………………

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy - ………………………..

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) (nazwa firmy) ……………….. z siedzibą                w ……………….. przy ulicy ………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………., wysokość kapitału zakładowego  (art.206 § 1 pkt. 4 k.s.h.) zwanym       w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………….. - ……………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (imię i nazwisko)……….. przedsiębiorcą działającym pod firmą …………….. z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………… wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: ……………., numer REGON: ………………..zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………… - …………………….

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) następującej treści:

§ 1.

1.Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu  "Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rewitalizację terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej w Krynkach" zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia      i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przedsięwzięcia 2.3.1. „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną               i rekreacyjną”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  zgodnie z  mową nr 00937-6935-UM1011421/21.

2.Wykonawca potwierdza, że posiada komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1 niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§ 2.

1.Terminy wykonania umowy ustala się następująco:

1) rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia protokolarnego przekazania miejsca w którym prowadzone będą prace,

2) zakończenie całości robót nastąpi do dnia 17 grudnia 2021r

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień w którym zostanie podpisany przez Zamawiającego (Inwestora) i Wykonawcę bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

2. Podany termin wykonania umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy lub jej elementów,         w następujących przypadkach:

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron, losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

  - 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni, uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią;

  - 3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizacji zadania podstawowego;

  - 4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji Umowy, w szczególności przepisów wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

  - 5) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiły wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.

  - 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2. punkt 1) do 5) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 3.

1.Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT. Nr identyfikacji podatkowej – NIP ………………

2.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr identyfikacji podatkowej – NIP ………………

§ 4.

1.Zamawiający  zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w czasie trwania umowy, udzielając niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz precyzując swoje wymagania.

§ 5.

1.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami,

2) bieżącej współpracy z Zamawiającym,

3 informowania Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót ulegających zakryciu,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego własnością Zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody na własny koszt poprzez doprowadzenie do stanu poprzedniego tj. do jego odkupienia, bądź naprawienia,

5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnianie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w trakcie realizacji prac,

6) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy miejsca w których prowadzone będą prace przed dostępem osób niepowołanych,

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania       w budownictwie oraz wymagane certyfikaty materiałów/wyrobów/urządzeń użytych do realizacji przedmiotu umowy,

8) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania skutecznych zabezpieczeń terenu podczas prowadzonych robót budowlanych oraz usunięcia na swój koszt negatywnych skutków prowadzonych prac,

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór materiałów w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

2.Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym            z dokumentacją projektową i warunkami wykonania umowy, nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu opłat i kar  nałożonych przez stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonaniem przedmiotu umowy związanych z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących środowiska.

4. Od chwili protokolarnego przejęcia miejsca w którym prowadzone będą prace, do czasu wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i sprawuje pieczę nad całością mienia w miejscu prowadzenia prac.

§ 6.

1.W czasie realizacji robót Wykonawca:

1) będzie utrzymywał miejsca w których prowadzone będą prace oraz drogi dojazdowe i przejścia        w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na własny koszt,

2) właściwie zabezpieczy miejsca w których prowadzone będą prace oraz teren wokół nich – za szkody powstałe na terenie miejsc w których prowadzone będą prace do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych,

3) będzie przestrzegał zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i prawem budowlanym,

4) Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji materiałów, które zgodnie z ustawą o odpadach           z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.779 ze zm.) podlegają utylizacji.

2.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsca w których prowadzone będą prace, drogi, przejścia, a także teren wokół tych miejsc i przekazać je Zamawiającemu                w terminie ustalonym na odbiór robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - budowy i robót       z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z robotami budowlanymi przezeń prowadzonymi.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 7.

1.Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy miejsca przeznaczone do celów realizacji umowy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.

2.Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy zgodnie z zasadami BHP i ppoż.

§ 8.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów własnych.

2.Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu             i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.).

3.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą (lub równoważną) lub aprobatą techniczną, deklarację zgodności materiałów, karty technologiczne materiałów.

§ 9.

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy za prace wymienione w § 1 niniejszej umowy wynosi brutto: …………… (słownie złotych: …………….) w tym obowiązujący podatek VAT w kwocie …….(słownie:…………..) złotych.

3.Podana w ust. 2 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót oraz zawiera wszelkie składniki cenotwórcze niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy ( w tym wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej) i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

4.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy ani dokonać przekazu na osoby trzecie.

5.W przypadku możliwości wyrażenia zgody na dokonanie przelewu  wierzytelności wynikającej        z umowy Wykonawca przedstawi dowód zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.

§ 10.

1.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.2 nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po zakończeniu całości robót. Podstawę do  wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru robót, sporządzony prawidłowo i podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, mechanizmem podzielonej płatności, na rachunek bankowy Wykonawcy  …………………………………………………………………………………………………………

3. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego sporządza i przekazuje Zamawiającemu końcową fakturę VAT za wykonane prace.

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Dane płatnika: ……………………………………………………………………………………….

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:

…………………………………………………….

7. Wszystkie roboty nieujęte w umowie, wykonane przez Wykonawcę, będą traktowane jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (wynagrodzenie za nie, nie przysługuje).

8.W przypadku realizacji umowy lub jej części przez Podwykonawców warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawcy i oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu Wykonawcy względem Podwykonawcy  z płatnościami.

9. W razie wystąpienia zaległości Wykonawcy względem Podwykonawcy Zamawiający uprawiony jest do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień art.465 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim  kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty dokonanej bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

11. Złożenie przez Wykonawcę faktury za roboty, które wykonał przy udziale Podwykonawcy, bez wymaganego oświadczenia Podwykonawcy, stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w tej sytuacji do odmowy zapłaty i zwrotu faktury celem uzupełnienia brakującego oświadczenia.

§ 11.

1. W przypadku wykonania umowy za pomocą Podwykonawców, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwaną w dalszej części umowy „PZP” zawarte w Dziale VII Rozdział 5.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                                        o Podwykonawstwo, a także projektu jej ewentualnych zmian. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmian) w zakresie niespełnienia wymagań określonych                 w SWZ oraz terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie            w formie pisemnej zastrzeżeń jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy lub wprowadzeniem do niej zmian.

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo:

1) których przedmiotem są roboty budowlane,

2) których przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów                                  o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

6.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących  warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu i w wysokości:

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy – 1,0 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy, za każdy zwłoki,

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub nie przedłożenia poświadczonych kopii umów wskazanych w ust. 4 lub ich zmiany – 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.2 za każdy stwierdzony przypadek,

3) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Podwykonawcy 1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.2 za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu zmian.

8.Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie dalszych Podwykonawców.

§ 12.

1. Strony postanawiają także możliwość naliczenia kar umownych w następujących przypadkach                  i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia i oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w §17 ust. 1 okazało się nieprawdziwe w wysokości 4000 zł za każdy ujawniony przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu miejsca robót lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 456 ustawy PZP.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony ustala się na kwotę 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13.

- Strony ustalają następujące odbiory robót:

Odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.

2. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli umożliwiają one używanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego   o usunięciu wad w formie pisemnej oraz do żądania ponownie wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

6.Bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do żądania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty i do wystawienia faktury VAT.

§ 14.

1. Strony postanawiają, że Wykonawca na wykonane roboty budowlane określone w §1 udziela niniejszym gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

3. Ponadto Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty. Okres rękojmi wynosi …….. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru.

4. Gwarancja jakości wykonania robót udzielona jest na następujących warunkach:

1) o wystąpieniu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub/oraz e-mailem/ podając rodzaj stwierdzonej wady,

2) występująca wada powinna być usunięta przez Wykonawcę w miejscu jej wystąpienia,

3) w przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia ma wady/usterki, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot (wykonanie zastępcze).Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącone przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

4) jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać używanie przedmiotu zamówienia przystąpienie do usunięcia wad musi nastąpić niezwłocznie od powiadomienia wysłanego w formie e-maila lub telefonicznie na numer ……….. W przypadku nie usunięcia występujących usterek lub wad                        w ustalonym terminie Zamawiający może powierzyć wykonanie odpowiednich robót wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i może obciążyć z tego tytułu kosztami Wykonawcę,

5) usuniecie usterek/wad zostanie potwierdzone na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych

6. Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji, które nie są uregulowane niniejszą umową będą regulowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

7. Zamawiający według własnego wyboru może skorzystać z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi lub gwarancji.

8. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną  usunięte przez Wykonawcę wady i/lub usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjny o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających                 z udzielonych gwarancji.

§ 15.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadkach i okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział 3, art. 454 i 455.

§ 16.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 9 ust.2 tj. kwotę ……………… (słownie: ………………). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie …………………………..

2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, natomiast 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego na należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

4. W przypadku, jeśli wartość wniesionego zabezpieczenia byłaby niższa w stosunku do należytego wykonania umowy lub pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi to Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia powstałych kosztów.

§ 17.

1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem kierownika budowy i kierowników robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust.1, w szczególności poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 18.

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy doszło do odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. Odstąpienie od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

§ 19.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym dla tego obowiązku zakresie.

2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust.2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 20.

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

2. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy

Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 22.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA:

………………………..                                                                                 ………………………

Kontrasygnata: